
灌南县人民政府办公室文件

灌政办发〔2014〕114号


县政府办公室关于组织开展

清理整顿环保违规建设项目专项行动的

通      知

各乡镇人民政府，各园区管委会，县各有关单位：

为认真贯彻新修订的《中华人民共和国环境保护法》，落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，进一步规范建设项目环境管理，促进污染减排和环境质量改善，推动我县经济社会持续健康发展，经县政府研究，决定在全县范围内开展清理整顿环保违规建设项目专项行动。现就有关工作通知如下： 
一、行动目的

通过全面调查全县建设项目环保法律法规执行情况，摸清环保违规建设项目底数，分别制定环保违规建设项目清理整顿方案，完善符合产业政策建设项目的环保手续；规范治污设施不健全项目的环保管理，提高治污设施建设和运行管理水平；淘汰一批不符合产业政策的高耗能、高排放建设项目，实现环境保护和经济社会发展共赢。
二、工作原则

(一)统一思想，改善环境。因多方面原因，我县还存在一些环保违规建设项目，给环境保护工作造成了不利影响，清理整顿环保违规建设项目显得尤为重要。通过清理整顿环保违规建设项目，不断完善建设项目环保手续，提高企业的治污设施配套能力，推进污染治理规范化运营，改善我县环境质量，以较好地完成我县污染减排约束性指标，同时也是落实2015年1月1日起实施的新《环境保护法》的必然要求。各有关部门和企业要充分认识到清理整顿的必要性和紧迫性，增强责任意识、机遇意识、风险意识，形成工作合力，扎实做好清理整顿违规建设项目工作。 

 (二)摸清底数，分类处理。此次专项行动要摸清全县环保违规建设项目底数，列出具体清单明细，掌握全县建设项目中存在的未批先建、批建不符、未经核准试生产擅自试生产、久拖未验和治污设施不配套等违规建设项目现状。对环保违规建设项目分别进行处理，对不符合产业政策的落后产能，依法关停取缔；对治污设施不配套、污染物超标排放的，实施停产或限产治理；对符合产业政策、治污设施配套且污染物达标排放的建设项目和经停产或限产治理后污染物能够达标排放的建设项目，限期补办环保手续。

 (三)上下联动，有序推进。按县政府统一部署，分阶段开展工作。各乡镇、园区要开展自查，摸清底数，将自查结果和整治要求报送县清理整顿环保违规建设项目工作领导小组办公室（联系人：刘晓翔，电话：13905129089）。由县清理整顿环保违规建设项目工作领导小组组织县发改、经信、环保等部门对全县所有乡镇和园区进行核查，对各乡镇、园区清查出的违规建设项目提出处理意见进行审查，制定全县清理整顿环保违规建设项目专项整治方案，监督项目建设单位开展整治工作。

三、检查范围

全县各乡镇所有涉及排放废水、废气、噪声及处置固废的工业企业，各园区所有工业企业。

四、工作步骤

(一)自查核查阶段(2014年12月25日前完成)。按照“地方政府主要责任、园区管理机构直接责任、企业污染防治主体责任、工业与建设等部门主管责任、环保与安监等部门监管责任”的要求，由各乡镇和园区组织辖区内企业对建设项目进行全面自查，组织企业填报《灌南县        乡镇(园区)企业建设项目报告表》（见附件1）。存在环保违规建设项目的，需填报《违规建设项目清理整治现场检查表》（见附件2）、《灌南县        乡镇(园区)企业违规建设项目汇总表》（见附件3）和《灌南县        乡镇(园区)企业违规建设项目整治汇总表》（见附件4）。县清理整顿环保违规建设项目工作领导小组办公室根据各乡镇和园区自查情况，汇总整理出全县环保违规建设项目分类清单，然后采取分组抽查等多种方式对各乡镇和园区自查情况进行复核。经复核自查不全面、不准确的，责令进行补充调查，完善违规项目清单。

(二)制定整改方案阶段(2014年12月26日至2014年12月31日)。各乡镇和园区按照环保法律法规、产业政策规定和排放标准要求，对存在问题的环保违规建设项目，督促相关企业制定具体整治方案，汇总后报县清理整顿环保违规建设项目工作领导小组审核，由领导小组会同有关部门依法提出处理意见，报县政府同意后实施。

(三)全面整改阶段(2015年1月1日至2015年9月30日)。　　根据县政府的意见，对各乡镇、园区环保违规建设项目分别下达清理整顿任务清单，明确整治要求，定期通报完成情况。

五、保障措施

(一) 加强组织领导。县政府成立清理整顿环保违规建设项目工作领导小组，相关单位要明确一名领导牵头负责，定期召开会议研究推动清理整顿有关工作。县政府办、发改委、经信局、国土局、工商局、环保局等单位按照各自职责，切实抓好我县环保违规项目清理整顿各项工作。

(二) 严格责任追究。县清理整顿环保违规建设项目工作领导小组要加强该项工作的调度、通报和考核，严肃清理整顿违规建设项目工作纪律。对调查摸底不全面、不准确的乡镇和园区，实行公开通报，责令重新调查；对未按期完成整改任务，经督查发现问题仍然严重的乡镇和园区，依法依纪进行处理。

附件：1. 灌南县        乡镇(园区)企业建设项目报告表

      2. 违规建设项目清理整治现场检查表

      3. 灌南县        乡镇(园区)企业违规建设项目汇总表

      4. 灌南县        乡镇(园区)企业违规建设项目整治汇总表

灌南县人民政府办公室

                 2014年12月17日

附件1

灌南县          乡镇(园区)企业建设项目报告表
填报企业（盖章）：                                                   填报时间：      年  月  日
	序号
	产品名称
	批复年产能

（吨/年）
	时间（年月）
	环评批复文号
	核准试生产起始时间
	“三同时”验收监测
	“三同时”验收
	目前

状态

	
	
	
	开工建设
	建成投产
	停产
	
	
	时间
	文号
	时间
	部门
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人（签字）：                        联系电话：                        审核人（签字）：       

备注：本表由各乡镇和园区组织企业填写；统计的产品含所有获得环评审批的项目（含未建、在建、停建、生产、停产项目）以及未经过环评批复的在建、停建、生产、停产项目。目前状态是指未建、在建、停建、生产、停产。

附件2

违规建设项目清理整治现场检查表

被检查单位：

	项目基本情况
	项目名称：

	
	建设项目单位：

	
	项目地址：

	
	建设单位联系人（常用）：             办公室电话及手机：

	
	建设单位联系人（备用）：             办公室电话及手机：

	项目审批情况
	环评批复文号：

	
	建设单位名称：

	验收情况

（方框内打勾）
	□已验收  □部分验收  □未验收且未申请验收  □未验收但已进入验收程序

	建设情况

（方框内打勾）
	□部分建成  □全部建成  □未建  □在建

	建成情况（试生产）

（方框内打勾）
	□未生产 □之前生产但已停产 □在试生产但未经核准  □在生产但未经验收

□已核准试生产3个月且未超期  □已核准试生产3个月但已超期

□已核准（延期）试生产1年且未超期 □已核准（延期）试生产1年但已超期

	项目建设概况
	

	项目存在的

主要问题
	

	现场检查

处理建议
	

	项目单位

负责人签字
	
	日期
	年   月   日

	检查组人员

签字
	
	日期
	年   月   日

	备注
	


备注：本表由乡镇（园区）管理机构填写；存在多个违规项目的需分开填写。

附件3

灌南县          乡镇(园区)企业违规建设项目汇总表
填报乡镇（园区）（盖章）：                                          填报时间：     年  月  日
	序号
	企业名称
	违规项目名称
	设计年产能
	开工建设

时间
	建成投产

时间
	状态
	违规内容

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


填报人（签字）：                        联系电话：                        审核人（签字）：       

备注：本表由乡镇（园区）管理机构填写；状态是指停建、缓建、生产、停产；违规内容是指存在未批先建、批建不符、未经核准试生产擅自试生产、久拖未验；企业存在多个产品违规的需分别填写。

附件4

灌南县         乡镇(园区)企业违规建设项目整治汇总表
填报乡镇（园区）（盖章）：                                            填报时间：     年  月  日
	序号
	企业名称
	违规项目名称
	发现问题
	整治要求
	落实整改情况
	其他说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


填报人（签字）：                        联系电话：                        审核人（签字）：       

备注：本表由乡镇（园区）管理机构填写。

  抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

  灌南县人民政府办公室                    2014年12月17日印发

- 1 -
- 4 -

