灌南县行政审批局文件 
灌行审经〔2024〕22号  .
  
[image: image1.emf]  灌南县 行政审批局文 件     灌 行审 〔 2017 〕 ** 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


关于汤沟大道（一期工程）项目建议书的批复

灌南县汤沟镇人民政府：
你们报来的《关于申请汤沟大道（一期工程）项目建议书审批的请示》及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为了更好地推进厂镇融合发展，助力汤沟两相和酒业产业赋能，同意汤沟大道（一期工程）项目。

项目代码：2404-320724-89-01-640507。  

二、该项目位于灌南县汤沟镇支沟村。
三、主要建设内容：

全长约1.171公里，由6m沥青路拓宽为14m沥青路；主要包括路基路面工程、交通安全设施、景观绿化工程等进行提升改造。
四、项目总投资为702万元，资金来源为上级补助与自筹。

五、接文后，请据此编制工程可行性研究报告，并按国家有关规定完备相关前置性审批手续，报我局审批。 

六、本批复有效期12个月，自签发之日起计算。有效期内未办理下一步可行性研究报告审批手续需要延长有效期的，请项目单位在批复有效期限届满的30个工作日前，向我局申请延期。批复文件有效期只能延期一次，期限最长不得超过1年。

灌南县行政审批局

                                 2024年4月24日
抄送：灌南县发展和改革委员会

​​​​​​​​​​​灌南县行政审批局经济审批科          2024年4月24日印发

PAGE  
- 1 -

