灌南县数据局文件 
  .
灌数据经〔2024〕2号

[image: image1.emf]  灌南县 行政审批局文 件     灌 行审 〔 2017 〕 ** 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


关于2024年灌南县口袋公园建设工程项目

可行性研究报告的批复
灌南县住房和城乡建设局：
你们报来的《关于申请2024年灌南县口袋公园建设工程项目可行性研究报告审批的请示》及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为改善民生，满足人民对美好生活的需要，推进灌南县公共空间品质提升，同意2024年灌南县口袋公园建设工程。

项目代码：2404-320724-89-01-974965。  

二、该项目位于灌南县新安镇。
三、主要建设内容：

灌南县口袋公园建设工程建设改造面积共12993㎡。项目区域内口袋公园的建设改造，总体以“园润海西，惠泽八方”为主要主题，形成多个绿意盎然、生机勃勃的生活圈型口袋公园。（1）健康园位于苏州南路东侧，北至鹏程西路，南至长江路，改造绿化面积约4700㎡；（2）书香园位于碧桂园东门北侧至苏州路，改造绿化面积约1700㎡；（3）奇趣园位于碧桂园东门南侧至长江路，改造绿化面积约2600㎡；（4）新港园位于新港桥北侧，改造绿化面积约2053㎡；（5）国宾里位于国宾府西侧，福清路东侧，南侧紧邻电视台，改造绿化面积约1340㎡；（6）德汇里位于德汇花园三期东侧，北侧紧邻迎宾北路，北侧有灌南高级中学，改造绿化面积约600㎡。
四、项目总投资为286.36万元，资金来源为财政拨付。

五、请根据《招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委2018年第16号令）等国家和省有关法律法规开展招标工作。
六、切实强化安全生产管理。在项目实施过程中，要严格执行“三同时”制度，按照相关规章制度压实项目建设单位和相关责任主体安全生产及监督责任，严防安全生产事故，要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。

七、接此批复后，请抓紧开展初步设计工作，按规定办理相关审批手续，委托具有相关资质的单位编制初步设计报我局审批。

八、批复文件有效期限为12个月，自发布之日起计算。在批复文件有效期内未办理下一步初步设计审批手续需要延长有效期的，请项目单位在批复有效期限届满的30个工作日前，向我局申请延期。批复文件有效期只能延期一次，期限最长不得超过1年。
灌南县数据局
                                 2024年6月6日
抄送：灌南县发展和改革委员会

​​​​​​​​​​​灌南县数据局经济审批科           2024年6月6日印发

PAGE  
- 1 -

